REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/22-03/30

URBROJ: 2196-23-02-22-13

Stari Jankovci,  21. veljače 2022. godine

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18., 110/18., 32/20.), te članka 46. Statuta Općine Stari Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/21), Općinski načelnik Općinskom vijeću podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Stari Jankovci za 2021.

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti, kako slijedi:

| Redni br. | Komunalna infrastruktura | Opis planiranih radova | Planirana sredstva | Izvor financiranja | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste i nogostupi |  | 1.337.000,00 |  | 1.233.419,27 kn |
|  |  | Modernizacija nerazvrstane ceste – Vladimira Nazora, Stari Jankovci | 100.000,00 | Kap.pom.drž.proračuna Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 139.249,81 kn |
|  |  | Modernizacija nerazvrstanih cesta – pravoslavno groblje Orolik | 172.000,00 | Komunalna naknada Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 456.950,64 kn |
|  |  | Modernizacija nerazvrstanih cesta – Matije Gupca Stari Jankovci | 325.000,00 | Komunalna naknada Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 0,00 kn |
|  |  | Projektna dokumentacija cesta Braće Radića, Stari Jankovci | 50.000,00 | Opći prihodi i primici | 12.250,00 kn |
|  |  | Projektna dokumentacija cesta pravoslavno groblje Orolik | 50.000,00 | Opći prihodi i primici | 0,00 kn |
|  |  | Izgradnja nogostupa - Školska, Novi Jankovci k.č.br.1122, dužina 600m | 100.000,00 | prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 0,00 kn |
|  |  | Izgradnja nogostupa P.Preradovića, Slakovci, k.č.1627/2, dužina 300m Izgradnja nogostupa Josipa Kozarca, Slakovci, k.č.1940, dužina 300m Izgradnja nogostupa Vatrogasna, Slakovci, k.č.635, dužina 100m | 250.000,00 | prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 0,00 kn 279.554,69 kn 53.668,75 kn |
|  |  | Izgradnja nogostupa Branislava Nušića, Srijemske Laze, k.č. 1364, dužina 120m | 150.000,00 | prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 86.061,62 kn |
|  |  | Izgradnja nogostupa Dr.F.Tuđmana, Orolik, k.č. 335/1, dužina 500m | 140.000,00 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 0,00 kn |
|  |  | Izgradnja nogostupa - Bana Josipa Jelačića, Stari Jankovci k.č.br.1709, dužina 600m Izgradnja nogostupa - Vinkovačka, Stari Jankovci k.č.br.1742, dužina 120m |  | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 148.351,57 kn 57.332,19 kn |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  | 14.000,00 |  | 23.625,00 kn |
|  |  | Biciklistička staza Stari-Novi Jankovci | 10.000,00 | Opći prihodi i primici | 23.625,00 kn |
|  |  | Projektna dokumentacija biciklistička staza Orolik-Vinkovci | 4.000,00 | Opći prihodi i primici | 0,00 kn |
| 3. | Građevine i uređaji javne namjene |  | 680.000,00 |  | 651.283,75 kn |
|  |  | Kupovina stroja | 80.000,00 | Opći prihodi i primici | 70.000,00 kn |
|  |  | Pomoćna zgrada za vozila Eko Jankovci | 600.000,00 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr Kap.pom.drž.proračuna | 581.283,75 kn |
| 4. | Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, prometna signalizacija |  | 1.991.000,00 |  | 1.677.651,85 kn |
|  |  | Kružni tok Stari Jankovci (projektna dokumentacija) | 100.000,00 | Ostale pomoći | 0,00 kn |
|  |  | Autobusna stajališta - rekonstrukcija | 717.750,00 | Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 716.462,48 kn |
|  |  | Pametne oglasne ploče | 533.750,00 | Prihod od min. sir., ekspl. iskor. i dr. Kapitalne pomoći iz drž. Proračuna Opći prihodi i primici | 509.893,45 kn |
|  |  | Semafori Srijemske Laze | 200.000,00 | Opći prihodi i primici Prihod od komunalne naknade | 164.712,50 kn |
|  |  | Rekonstrukcija zgrade MO Novi Jankovci | 319.500,00 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr Kap.pom.drž.proračuna Opći prihodi i primici | 177.208,18 kn |
|  |  | Fontane | 120.000,00 | Opći prihodi i primci Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. | 109.375,24 kn |
|  | UKUPNO : |  |  |  | 3.585.979,87 kn |

Članak 2.

U ovom izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu vidljivo je da su sredstva planirana za izgradnju staze u Oroliku utrošila na izgradnju staza u Starim Jankovcima za koje se ukazala već potreba za izgradnjom. Umjesto staze u Ulici Petra Preradovića u Slakovcima izgradile su se staze u Ulici Josipa Kozarca i Vatrogasnoj. Dokumentacija za biciklističku stazu Stari-Novi Jankovci je za 13.625,00 kuna veća od planirane radi općenitog poskupljenja cijena na tržištu.

Članak 3.

## Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture se prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje, a objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.

Općinski načelnik

Dragan Sudarević, ing.el.