REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

Općinski načelnik

KLASA: 026-02/21-140/01

URBROJ: 2188/10-01-21-18

Stari Jankovci, ožujka  2021. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20 ), te članka 47. Statuta Općine Stari Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 5/13, 2/18. i 3/20), Općinski načelnik Općinskom vijeću podonosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Stari Jankovci za 2020.

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti, kako slijedi:

| Naziv | TROŠAK KN | PROCJENA ZA 2020. G. KN | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 2020.G. KN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Biciklistička staza Novi-Stari Jank.         84.000,00           84.000,00        Fondovi EU                                                                                     74.875,00

Projektna dokumentacija                        300.000,00         300.000,00        Kom naknada i ostali nam. prihodi                                  106.555,50

Semafor Srijemske Laze                            624.000,00         624.000,00       Komunalna naknada i kom.  doprinos                             579.375,00

Svlačionice Orolik                                             1.000,00              1.000,00        Ostali prihodi                                                                                           0,00

Spomen dom Srijemske Laze                  380.000,00         380.000,00       Sufinancirano od MRRFEU u iznosu                                  378.365,00

120.000.00kn i kom.naknade

Vatrogasno spremište Slakovci          1.100.000,00     1.100.000,00       Sufinancirano od MRRFEU u iznosu                                  490.245,67

250.000,00kn i kom.naknade

Kanalizacija                                                       20.000,00             20.000,00       Ostali prihodi za posebne namjene                                                 0,00

Građevinsko zemljište                               170.000,00           170.000,00       Ostali prihodi                                                                                13.508,23

Bivša ciglana/ Biograd na moru

Dom kulture Novi Jankovci                  2.547.500,00        2.547.500,00       Sufinancirano putem Agencije za plaćanje           2.290.161,62

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

u iznosu 5.303.831,50. Isplata sredstava se

očekuje u 2021.godini

Dvorana za sastanke  St. Jankovci           50.000,00                50.000,00        Komunalna naknada                                                                59.375,00

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa  građenja komunalne infrastrukture objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Općinski načelnik

Dragan Sudarević, ing. el.