OPĆINA STARI JANKOVCI, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci, OIB: 18192238850., koju zastupa općinski načelnik Dragan Sudarević, (u daljnjem tekstu Naručitelj),

i

DJELATNIK, d.o.o., Privlačka 26, Vinkovci, OIB:17586137327, koje zastupa Ivan Kujundžija (u daljnjem tekstu: Izvođač,)

sklopili su:

U  G  O  V  O  R

za poboljšanje mehaničke otpornosti i stabilnosti postojeće građevine - ceste u naseljima Općine – Stari Jankovci i Orolik

Predmet Ugovora

Članak 1.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, Izvođač  preuzima obvezu Poboljšanja mehaničke otpornosti i stabilnosti postojeće građevine - ceste u naseljima Općine – Stari Jankovci i Orolik, a koji obuhvaća sve radove iz navedene u ponudi br. 43/2021 od 06. travnja 2021.

Ugovorna cijena

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora utvrđuje se cijena u iznosu od:

| Iznos bez PDV-a | 479.546,50 |
| --- | --- |
| PDV | 119.886,62 |
| ukupno sa PDV-om | 599.433,12 |

Ovim Ugovorom Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu iz prethodnog stavka ovog članka cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u ponudi br. 43/2021 od 6. travnja 2021., a radove će izvoditi do cjelokupnog iznosa iz članak 2. ovog Ugovora.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenljivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u ponudi br. 43/2021 od 6. travnja 2021.

Rok izvođenja radova

Članak 3.

Ova ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, na rok isporuke svih radova maksimalno 60 dana od dana sklapanja ugovora.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku od 3 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Izvođač  je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao.

Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršeni svi radovi iz ponude br. 43/2021 od 6. travnja 2021.

Izvođač  se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, objekt  predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i propisi o gradnji.

Način plaćanja

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Ponuditelju iznos koji je obračunat temeljem obračunskih i okončane situacije koje su ovjerene od strane nadzornog inženjera u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka i ovjere i to na žiro-račun Ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Hitni i vantroškovnički radovi

Članak 5.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih  radova ili vantroškovničkih Izvođač ih može izvesti uz obvezno prethodno usmeno odobrenje nadzornog inženjera i  Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao isto zatražiti pismeno prema Ugovornim obvezama, ali do max.10% vrijednosti svih izvedenih radova.

Primopredaja i konačni obračun radova

Članak 6.

Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka pregleda odnosno primopredaje građevine, Izvođač i nadzorni inženjer će o tome obavijestiti  Naručitelja.

Odgovornost  Izvođača

Članak 7.

Izvođač se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova.

Ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije.

Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 30 dana dužim od isteka ugovorenog roka za izvođenje radova.

Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije, Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa IBAN: HR94 2390001 1841400007.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno u cijelosti se vraća Ponuditelju u roku od 30 dana od dana primopredaje radova.

Prije vraćanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku također u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a s klauzulom plativo na prvi poziv odnosno bez prava prigovora i bezuvjetno, na rok koji je Izvođač ponudio.

Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije, Ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa IBAN: HR94 2390001 1841400007.

Trajanje jamstvenog roka iznosi 5 (pet) godina.

Ponuditelj je obvezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji su predmet nabave. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku će se aktivirati u slučaju da Ponuditelj  u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ukoliko Ponuditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku, mogu se isti nedostatci otkloniti po trećim osobama, na teret Ponuditelja.

Ukoliko Ponuditelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, može se raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Raskid Ugovora

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispunjavati ugovorene obveze,

- u slučaju  kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju  druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Izvođač je obvezan tijekom izvršenja ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava zaštite na radu, okoliša, socijalnog i radnog prava, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog okolišnog, socijalnog i radnog prava navedenim u prilogu XI. ZJN 2016.

Ugovora se i ugovorna kazna 5‰ za slučaj neispunjenja obveze, zakašnjenja ispunjenja ili neurednog ispunjenja obveze iz ugovora.

Nadzor

Članak 9.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju  stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.

Završne odredbe

Članak  10.

Naručitelj i Izvođač sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Vinkovcima.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, Opći uvjeti ugovora o građenju, Zakona o zaštiti na radu drugih važećih zakonskih i drugih propisa,  a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu originala,  od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava Izvođač, a 2 ( dva) primjerka za Naručitelj.

Za Izvođača:                                                                                          Za Naručitelja:

DJELATNIK d.o.o.                                                                                     OPĆINA STARI JANKOVCI

Općinski načelnik

Ivan Kujundžija                                                                                  Dragan Sudarević

U Starim Jankovcima, 14.4.2021.

KLASA: 340-03/12-01/04

URBROJ: 2188/10-02-21-07