REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

Općinski načelnik

KLASA: 024-04/26-03/50

URBROJ: 2196-23-02-26-7

Stari Jankovci,  23. ožujka 2026.

Temeljem članka 71.st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24) i članka 46. Statuta Općine Stari Jankovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/21 i 17/22), Općinski načelnik Općine Stari Jankovci Općinskom vijeću podnosi

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

u Općini Stari Jankovci za 2025.godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je tijekom 2025. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik“ Općine Stari Jankovci, broj 8/24 i 11/25) kako slijedi:

| Redni br. | Komunalna infrastruktura | Opis planiranih radova | Planirana sredstva | Izvršena sredstva | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javne prometne površine |  | 5.000,00 | 8.125,38 |  |
|  |  | Kamen tucanik za ceste | 5.000,00 | 8.125,38 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  | 1.239.300,00 | 1.261.584,22 |  |
|  |  | Rekonstrukcija pješačkih staza - Kolodvorska, Novi Jankovci k.č.br.1109, od kućnog broja 2 do kućnog broja 70A, dužina 320 metara - radovi na rekonstrukciji - nadzor nad rekonstrukcijom - javna nabava | 115.140,00 | 85.140,24 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  |  | 30.000,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |
|  |  |  | 2.500,00 1.577,79 | 2.184,32 1.577,79 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  | Rekonstrukcija pješačkih staza Petra Preradovića, Slakovci, k.č.627/2, od kućnog broja 57 do kućnog broja 91A, dužina 160 metara - radovi na rekonstrukciji - nadzor nad rekonstrukcijom - javna nabava | 54.390,00 | 30.000,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |
|  |  |  |  | 24.383,48 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  | 2.500,00 1.577,79 | 2.184,31 1.577,79 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  | Rekonstrukcija nogostupa Dr. Franje Tuđmana, Stari Jankovci, k.č.1692/1, od kućnog broja 59 do 113, dužina 270 metara - radovi na rekonstrukciji - nadzor nad rekonstrukcijom - javna nabava | 82.216,00 | 79.358,06 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  | 3.575,00 | 3.574,90 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  | Izgradnja nogostupa Dr. Franje Tuđmana, Orolik, k.č.335/1, dužina 250 metara - radovi na rekonstrukciji - nadzor nad rekonstrukcijom - tehničko tehnološki elaborat | 38.800,00 | 15.916,58 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  |  | 23.200,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |
|  |  |  | 781,00 1.312,50 | 2.093,75 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  | Rekonstrukcija nogostupa Dr. Franje Tuđmana, Stari Jankovci, k.č. 1364/1 - radovi na rekonstrukciji - nadzor nad rekonstrukcijom | 43.117,00 | 15.597,90 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  |  | 23.200,00 | Kapitalne pomoći državnog proračuna |
|  |  |  | 781,00 | 781,25 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  | Biciklistička staza Orolik-Vinkovci, izgradnja staze 11 km - izgradnja - projektna dokumentacija - vođenje projekta - promidžba | 847.500,00 | 517.337,43 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
|  |  |  |  | 114.091,50 | Opći prihodi i primici |
|  |  |  |  | 283.884,92 | Ostale pomoći |
|  |  | Trg Novi Jankovci - projektna dokumentacija - radovi | 50.000,00 | 5.500,00 | Opći prihodi i primici |
| 3. | Javna parkirališta |  | 3.000,00 | 13.632,50 |  |
|  |  | Parkirališta - projektna dokumentacija | 3.000,00 | 13.632,50 | Prihod od min.sir.,ekspl., iskor.i dr. |
| 4. | Javne zelene površine |  | 221.600,00 | 228.374,52 |  |
|  |  | Kupnja zemljišta i nekretnina | 36.600,00 | 9.685,00 | Prihod od komunalne naknade |
|  |  |  |  | 6.800,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |
|  |  | Sadnice (drvoredi) | 60.000,00 | 59.661,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Vađenje stabala (subvencija Eko Jankovci) | 10.000,00 | 23.980,16 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Dječja igrališta (općenito) | 1.125,00 | 1.125,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Dječje igralište Stari Jankovci - stručnjak za javnu nabavu - objava oglasa - oprema i radovi - stručni nadzor | 4.000,00 | 3.998,85 | Opći prihodi i primici |
|  |  |  | 73.090,00 | 84.933,21 | Opći prihodi i primici |
|  |  |  | 1.700,00 | 1.980,34 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Dječje igralište Slakovci - oprema i radovi - stručni nadzor | 35.600,00 | 35.598,96 | Opći prihodi i primici |
|  |  |  | 610,00 | 612,00 | Opći prihodi i primici |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene |  | 42.100,00 | 35.205,50 |  |
|  |  | Fontane i sjenice | 1.000,00 | 0,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |
|  |  | Ukrasi za uređenje naselja | 3.000,00 | 4.666,75 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Elektromontažni radovi i energetski i komunikacijski vodovi | 11.700,00 | 0,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |
|  |  |  |  | 6.700,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Spomenici | 300,00 | 0,00 | Prihod od spomeničke rente |
|  |  | Tržnica | 5.000,00 | 3.125,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Autobusna stajališta u Srijemskim Lazama | 19.000,00 | 20.713,75 | Opći prihodi i primici |
|  |  | Sortirnica i županijski centar | 800,00 | 0,00 | Prihod od min.sir.,iskor.ekspl. |
| 6. | Intelektualne usluge i izrada projektne dokumentacije (usluge geodeta, nadzora, tehničke analize, izrada projektnih dokumentacija, planski dokumenti energetske učinkovitosti ) |  | 140.500,00 | 74.143,04 | Opći prihodi i primici |
|  |  |  |  | 15.217,51 | Tekuće pomoći državnog proračuna |
| UKUPNO: |  |  | 1.651.500,00 eura | 1.636.282,67 eura |  |

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik“ Općine Stari Jankovci, broj 8/24 i 11/25) je izvršen 99,08 % od planiranog.  Do odstupanja između planiranog i ostvarenog dolazi radi nepredvidljivosti tržišnih cijena, vremenskih uvjeta ili potreba koje nastanu nepredviđeno. Potrošnja kamena tucanika je veća od planirana jer se uslijed loših vremenskih prilika morao nasuti kamen kod dvije obitelji u ulici Franje Tuđmana u Starim Jankovcima koji nije nemaju osiguran pristup asfaltiranoj prometnici. Subvencija Eko Jankovcima d.o.o. Stari Jankovci je veća od planirane jer je količina radova bila veća nego što se planiralo pa shodno tome i njihova vrijednost prelazi planirano. Troškovi vezani za parkirališta u Općini Stari Jankovci su također veći od planiranih jer smo se odlučili javiti na natječaj Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima koja bi uvelike značila za našu Općinu. Nisu ostvareni svi planirani troškovi na aktivnosti Građevine i uređaji javne namjene jer je bila manja potreba za njima nego uobičajeno.

Članak 3.

## Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Stari Jankovci za 2025. godinu se prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje.

Općinski načelnik

Dragan Sudarević, ing.el.